ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| Общая характеристика проекта | Сведения |
| --- | --- |
| Наименование инициативного проекта | Обустройство Аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» |
| Ф.И.О. инициаторов инициативного проекта | Воронова С.А.- староста с. Идеал Лыкова Н.А.-член общественного совета МО «Куйта» Григорьева Е.С.- член общественного совета МО «Куйта» Бородюк О.А.- депутат Думы МО «Куйта» Григорьева Н.Н.- секретарь первичного отделения партии Единая Россия МО «Куйта» Григорьева Л.Н.- учитель русского языка и литературы МБОУ Идеальская СОШ Григорьев Д.А.- ИП Волос А.В.- специалист по социальной работе МО «Куйта» Миронова Н.В.- директор МБОУ Идеальская СОШ Проскурякова И.В.-председатель совета ветеранов МО «Куйта» Рябошапко Н.В. – учитель истории МБОУ Идеальская СОШ Криворучко Н.С.-КФХ Намсараев В.С.- ИП глава КФХ Намсараев А.С.-СППССК «Заря» председатель Егодуров М.Е.- ИП глава КФХ Головченко П.Г. |
| Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Для каждого человека родина - это селение, в котором он родился и вырос. Именно в родном селе закладывается фундамент будущей успешной личности. Для этого должны быть созданы комфортные условия. Село Идеал является центральной усадьбой муниципального образования «Куйта». Муниципальное образование «Куйта» от районного центра п. Кутулик в 65 км. В состав входят шесть населенных пунктов: д. Малолучинск, д. Заречное, д. Аршан, д. Хигинская, с. Куйта. Общая фактическая численность 1132 человека. Жителей МО «Куйта» от 0-18 лет - 298 чел., от 18-35 лет-292 чел., от 35-50 лет – 221 чел., от 50 лет и старше – 321 чел. Ранее село Идеал (совхоз Идеал) было одним из развитых сельскохозяйственных предприятий Аларского района и Иркутской области, которое славилось высокими надоями молока, прекрасными свиноводческими фермами и показателями высокой урожайности зерновых культур. В 2021 году жители села Идеал праздновали 100-летие коммуны Идеал, именно 100 лет назад первые поселенцы начали освоение земель, создали коммуну и дали ей прекрасное название «Идеал». Именно с этой небольшой коммуны позднее был образован совхоз «Идеал», прославивший землю Аларскую. К такому значимому событию благодаря инициативной группе под руководством старосты села Уваровой Г.А., члена партии КПРФ, при поддержке администрации МО «Куйта», жителей села рядом с памятником ветеранам ВОВ был открыт сквер памяти Коммуны. Напротив памятника ветеранам ВОВ и сквера Памяти Коммуны находится земельный участок площадью 1498 кв.м., под благоустройство аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…». Данный участок села Идеал требует благоустройства, находясь напротив таких памятных мест. Поэтому жители села выступили с инициативой на данном земельном участке обустроить аллею Памяти труженикам и дать звучное название «Дорога длиною в век…». Эта аллея будет дополнением к памятным местам (Памятник ветеранам ВОВ, сквер Памяти Коммуны). Данный проект направлен на патриотическое воспитание молодого поколения, укрепление исторической памяти. Каждый человек должен знать о том месте, где он родился, живёт. Должен знать и помнить о тех людях, благодаря которым село становилось, развивалось и продолжает жить до сих пор, о трудовых подвигах земляков, своих бабушек и дедушек. Опираясь на различные источники информации, мы постараемся представить полную картину истории и современности, связать историю трудовых подвигов наших земляков в течение века. Проект является актуальным не только для жителей села, но и жителей нашего района, области, так как будет дополнением к туристическому маршруту. |
| Название документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения проблемы, обозначенной инициатором проекта | №4/9-ДМО от 14.12.2018 г. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Куйта» с 2018 по 2030 гг. |
| Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех людей без исключения. В первую очередь эта проблема касается молодежи. Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день является формирование потребности любви к России, знания её истории. Наш долг – достойно увековечить память тружеников муниципального образования «Куйта». Мы хотим привлечь местное население и выйти на закладку аллеи вместе с жителями муниципального образования. Обустройство аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» способно объединить практически каждую семью поселения на основе воспоминаний. Историческая память объединяет, побуждает гордиться прошлым. Реализация проекта принесет пользу в части познания и сохранения исторической памяти и в части гражданского, патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи, а также в части благоустройства. К реализации проекта будут привлечены жители разного возраста, образования и профессии. Реализация проекта является актуальной для жителей всего муниципального образования «Куйта» так как будет решать многосторонние цели и задачи: 1.Обустройство современной аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» на территории села Идеал. 2.Воспитание патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия территории МО «Куйта», а также воспитание гордости за свою малую Родину, за её земляков. 3. Сплочение жителей всего муниципального образования общим трудом. Многие жители понимают важность патриотического воспитания поколения, именно поэтому они с энтузиазмом восприняли данный проект. |
| Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | - реализация проекта позволит усилить патриотическое настроение не только детей и молодежи, но и всего населения; - круглогодичное место посещения населением аллеи Памяти труженикам; - обустройство аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» станет неотъемлемой частью ансамбля Памяти (Памятник ветеранам ВОВ, сквер Памяти Коммуны) -возможность дальнейшего внесения ансамбля Памяти в туристический маршрут; - проведение массовых мероприятий патриотического характера; - привлекательность населенного пункта; На благоустроенной территории вокруг аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» в дальнейшем (при участии в данной программе в 2023 г. и последующих годах) в целях поддержания и развития территории планируется в центре Аллеи установить деревянную беседку, скамейки, установить малые архитектурные формы, цветники, именные таблички на саженцы деревьев, галерею фотографий тружеников, внесших весомый вклад в развитие МО «Куйта». |
| Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 1 199 177,00 |
| Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 119 917,70 |
| Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 1 этап - обсуждение и утверждение проекта обустройства аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» на собрании граждан, признание данного проекта приоритетным – сентябрь 2022 г. 2 этап - определение перечня необходимых работ по обустройству аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» в соответствии с результатами опроса жителей – сентябрь 2022 г.; 3 этап – обсуждение с жителями необходимого объема работ по обустройству аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» - октябрь 2022; 4 этап – составление сметного расчета на работы по обустройству аллеи Памяти труженикам «Дорога длиною в век…» – октябрь 2022 г.; 5 этап – производство работ силами подрядной организации и инициативной группы – май-октябрь 2023 г. |
| Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации данного проекта – проведение субботников (посадка деревьев и кустарников 1) Администрация МО «Куйта» - руководство проектом; 2) Совет ветеранов МО «Куйта» - посадка цветов; 3) Идеальская СОШ – посадка саженцев деревьев и кустарников; 4) Женский совет МО «Куйта»- подготовка клумб для цветов 5)Специалист по социальной работе – привлечение к трудовому участию в реализации проекта семей, состоящие на учёте СОП и ТЖС; 6) Работники «ИКЦ» МО «Куйта» - сбор материала для фотогалереи тружеников, открытие аллеи Памяти труженикам; 7) Инструктор по физической культуре и спорту, водитель администрации МО «Куйта» - подготовка ямок для посадки саженцев деревьев и кустарников; |
| - количество имущественных форм участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, материалов, оборудования и других форм) | КФХ Криворучко - предоставление техники для доставки песка, пиломатериала, вывоза старого фундамента и мусора; ИП глава КФХ Намсараев В.С.- предоставление транспортного средства для планирования территории; СППССК «Заря» председатель Намсараев А.С.- ИП Егодуров М.Е.- предоставление денежных средств для приобретения и установки фотогалереи; Головченко П.Г.- предоставление техники для подвоза саженцев; ИП Григорьев Д.А.- предоставление денежных средств для приобретения уличных стендов – фотогалереи; |
| - количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта (человек) | 52 чел. |
| Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | с. Идеал, ул. Молодежная |
| Количество благополучателей (человек) | 768 |
| Краткое описание наименований групп населения - благополучателей, которые будут пользоваться результатом (результатами) реализованного инициативного проекта | Учащиеся МБОУ Идеальская СОШ; дошкольники Идеальского детского сада; студенты- выпускники Идеальской СОШ; жители МО «Куйта»; гости с. Идеал; |
| Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по итогам схода, собрания или конференции граждан с указанием количества принявших участие в обсуждениях жителей (человек) | 101 |
| Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | 59 |
| Информационная поддержка проекта (публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных сетях и другие) | официальный сайт МО «Куйта» - районная газета «Аларь» - объявления на информационном стенде МО «Куйта» - муниципальная газета «Идеальский вестник» -социальные сети «Одноклассники» - мессенджер Viber группа «Объявления МО «Куйта» - мессенджер Viber группа «Идеал», «Аршан», «Заречное», «Наша Куйта», «Хигинская», «Малолучинск». |

| Контактные данные | Телефон:8-904-155-29-01 |
| --- | --- |
|  | E-mail:oborodyuk@yandex.ru |

Инициатор проекта      _____________  _________________/___Воронова Светлана  Александровна__

(дата)                  (подпись)                          (Ф.И.О.)